ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ, ЗАПУСКУ И РАСКРУТКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА Для производителя пластиковых лодок из ПНД (до 4,2 м)

ЭТАП 0: ПОДГОТОВКА (1-3 дня) Уточняем у Заказчика: ассортимент лодок (модели, размеры, цены), целевую аудиторию (рыбаки, охотники, базы отдыха), уникальные преимущества (прочность, гарантия, доставка), точный адрес производства и зону доставки. Простыми словами объясняем Заказчику: «Создадим сайт-витрину, где клиенты увидят лодки и свяжутся с вами. Настроим поиск в Яндекс и Google по запросам „купить пластиковую лодку [город]"».

ЭТАП 1: СОЗДАНИЕ САЙТА (7-14 дней) Рекомендуемый формат: одностраничный сайт (лендинг) или небольшой многостраничный (Главная, Каталог, Контакты, Доставка). Структура: шапка с телефоном и кнопкой заказа звонка; первый экран с фото лодки, заголовком «Прочные лодки из ПНД от производителя» и кнопкой; каталог с фото, размерами и ценами; блок преимуществ (не гниёт, лёгкие, гарантия 2 года, доставка); отзывы и фото с производства; карта с адресом, телефоном, мессенджерами; подвал с реквизитами.

Технические шаги: регистрируем домен (например, lodki-pnd-gorod.ru); выбираем надёжный российский хостинг; делаем сайт на простой платформе (Tilda, WordPress) для лёгкого редактирования; адаптируем под мобильные телефоны (70% трафика); подключаем Яндекс.Метрику для аналитики. Заказчик сможет самостоятельно менять цены и фото.

ЭТАП 2: ЗАПУСК (2-4 дня) Проверяем все кнопки и формы, отображение на разных устройствах, скорость загрузки (не дольше 3 секунд). Добавляем сайт в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console для индексации. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: создаём карточку в Яндекс.Бизнес (указываем адрес, телефон, режим работы, фото, прайс), добавляем компанию в 2ГИС и Google Мой бизнес, просим первых клиентов оставить отзывы. Когда человек введёт в поиск «пластиковые лодки [город]», он увидит вашу карточку с рейтингом.

ЭТАП 3: ПЕРВИЧНАЯ РАСКРУТКА (30-60 дней) Бесплатные методы: размещаем объявления на Авито и Юле с фото и ссылкой на сайт; публикуем посты в местных группах ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме; добавляем сайт в региональные каталоги; просим клиентов делиться ссылкой (можно за скидку).

Платные методы (старт): Яндекс.Директ (10-15 тыс. руб./мес) — реклама по запросам «купить лодку пнд», «пластиковая лодка [город]»; таргет ВКонтакте (5-10 тыс. руб./мес) — показ рыбакам и охотникам в радиусе 200 км; продвижение на Авито (3-5 тыс. руб./мес). Начинаем с одного канала, тестируем 2 недели, затем масштабируем.

Контент: раз в 1-2 недели публикуем фото новых лодок, отзывы клиентов с фотографиями, короткие видео испытаний, сезонные советы. Показываем, что вы реальный производитель.

ЭТАП 4: КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА (постоянно) Еженедельно отслеживаем: посещаемость сайта (Яндекс.Метрика); источники трафика (поиск, реклама, Авито); количество заявок (формы + звонки); поисковые запросы (Яндекс.Вебмастер). Если заявок мало — проверяем понятность сайта, работу телефона, цены. Если много просмотров без звонков — добавляем кнопки «Рассчитать доставку» или «Написать в WhatsApp». Если реклама неэффективна — сужаем географию, уточняем запросы.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА (подготовить заранее): Фото лодок с разных ракурсов, на воде и в цеху; прайс-лист с моделями и ценами; тексты о производстве, материале ПНД, гарантиях; контакты (телефон, мессенджеры, адрес, режим работы); отзывы клиентов; логотип или название компании.

ТАЙМИНГ ПРОЕКТА: Неделя 1: подготовка и сбор материалов. Недели 2-3: создание и наполнение сайта. Неделя 4: тестирование, запуск, подключение к поисковикам. Недели 5-8: запуск рекламы, публикация в каталогах, сбор отзывов. Неделя 9+: анализ, оптимизация, масштабирование.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ: